## Slide 1
《人月神话》--“没有银子弹”
分享人：陈昱熹

## Slide 2
什么是“银子弹”：
银色子弹：
在欧洲民间传说及19世纪以来哥特小说风 潮的影响下，银色子弹往往被描绘成具有驱魔功效 的武器，是针对狼人等超自然怪物的特效武器。后 来也被比喻为具有极端有效性的解决方法，作为杀 手锏、最强杀招、王牌等的代称。
文中的「没有银弹」： 没有任何技术或管理上的进展， 能够独立地许诺十年内使 软件系统项目生产率、 可靠性或简洁性获得数量级上的进步。

## Slide 3
现象&原因:
.
软件系统项目中的「焦油坑」：
表面上看起来好像没有任何一个单独的问题会导致困难， 每个都 能被解决， 但是当它们相互纠缠和累积在一起的时候， 团队的行动 就会变得越来越慢。 对问题的麻烦程度， 每个人似乎都会感到惊讶， 并且很难看清问题的本质。 最终导致项目进度严重后或者干脆以失 败而告终。
1：缺乏合理的时间进度是主要原因，它比其他所有因素加起来的影响都还大。
2：对进度缺少跟踪和监督（如何进行跟踪和监督？？）。其他工程领域中，经过验证的跟踪技术和常规监督程序，在软件工程中常常被认为是无谓的举动。
3：意识到进度偏移时，固有（传统）的反应是增加人力。这就像使用汽油灭火一样， 只会使事情更糟。 越来越大的火势需要更多的油， 从而进入了一场注定会导致灾难的循环。
4：传统团队（按任务分解）的结构组成无法保证系统「概念的完整性」软件的系统内在（根本）困难：复杂性、一致性、可变性和不可见性。
6：软件的次要困难： 不能相对较容易地使用编程语言表达这些抽象实体， 在空间和时间限制内将它们映射成机器语言。
【2】

## Slide 4
根本困难：
现在软件系统中无法规避的内存特性：复杂度、一致性、可变性和不可见性；
复杂度：
软件特有的复杂度造成了很多经典的软件产品开发问题。由于复杂度，团队成员之间的沟通非常困难，导致了产品瑕疵、成本超支和进度延迟等；
复杂度不仅仅导致技术产生困难，还引发了很多管理上的问题；
一致性：
开发新的软件，它必须遵循各种接口。另一些情况下，软件的开发目标就是兼容性。很多复杂性来自保持与其他接口的一致性，对软件的任何再设计，都无法简化这些复杂特性；

## Slide 5
可变性：
不可见性：
软件实体经常会遭受到持续的变更压力，其中部分原因是软件包含了很多功能，而功能是最容易感受变更压力的部分，另外的原因是因为软件可以很容易地进行修改——它是纯粹思维活动的产物；
所有成功的软件都会发生变更。功能扩展的压力主要来自那些喜欢基本功能，以对软件提出了很多新用法的用户们；
软件是不可见的和无法可视化的。软件的客观存在不具有空间的形体特征；

## Slide 7














需求精炼和快速原因；
开发软件系统的过程中，最困难的部分是确切地决定搭建什么样的系统；
概念性工作中，没有其他任何一个部分比确定详细的技术需求更加困难；
需求工作对系统的影响比其他任何一个部分都大，当然纠正需求的困难也比其他任何一个部分都要大；
软件开发人员为客户所承担的最重要的职能是不断重复地抽取和细化产品的需求；
复杂的软件系统往往是活动的、变化的系统。活动的动态部分是很难想象的。所以，在计划任何软件活动时，要让客户和设计人员之间进行多次广泛的交流沟通，将其作为系统定义的一部分，这是非常必要的；
现在的技术中最有希望的，并且解决了软件的根本而非次要问题的技术，是开发作为迭代需求过程的一部分—–-快速原型化系统的方法和工具；
增量开发——增长，而非搭建系统；
卓越设计来自卓越的设计人员。软件开发是一个创造性的过程
软件机构必须决定和表明：杰出的设计人员和卓越的管理人员一样重要，他们应该得到相同的培养和回报；
针对概念上根本问题的颇具前途的方法：

## Slide 8
感受总结：
“银子弹”是人们在解决问题时，
现在的软件、硬件以及其他的大部分技术，都是人们在社会的生产生活中所使用的工具，当它们的发展与社会生产力不匹配的时候，它们终将被淘汰。
所以，“银弹”并不实际存在，存在的只是人们的一种期望，一种解决某一特定问题的短时间内有用的技术或者说手段。

## Slide 9
参考资料：
【1】百度搜索：“没有银子弹简介”
【2】 “《人月神话》之没有银子弹总结”------作者：XStack
来源：CSDN
【3】《人月神话》-----“没有银子弹” （第十六章）

## Slide 10
THANKS!