## Slide 1
杀死一个程序员，只需要改三次需求
分享者：陈昱熹

## Slide 2
Why？

## Slide 3: 目录：
功能需求说明书
文档的存放
文档质量

## Slide 4
01
功能需求说明书
在没有功能设计文档时，主要有如下几个问题：

## Slide 5
1：前期研究团队沟通:
在文章中提到一个研发成员容易有的一个通病：以自己了解到的一小块的需求，就开始写代码，最终导致了与客户的需求不相符合；而且在开发过程当中缺少沟通更是可怕的，在最后，认为所有的任务该结束了，去审核功能技术的时候，发现，有需求需要改动，可能造成之前的代码都不能用了。
从中我们很容易理解，前期的需求沟通不是为了更快的完成任务，而是为了让我们向正确的方向去努力，不让前期的所有努力全部付之东流，这样才能做到高效的，有效的去完成任务。

## Slide 6
2：中期产品经理需求变更
有变更说明，但无详细的说明，因而每个程序猿都有自己的理解。
3：没有及时合理地做团队产品测试
测试团队要充分了解功能需求，并且编写测试用
例文档，且文档尽可能的详细。

## Slide 7
02
文档的存放和更新

## Slide 8
有效的去组建团队实时的云端工具交流平台，便于开发的跟进，问题的及时发现，和需求的合理提出。功能说明文档一定要保持实时性，任何变更的需求，新增的需求都必须在该文档中体现。
一只产品狗（或一群）在编写完文档后，要发给项目经理、研发人员、销售人员、运营推广人员等人，如何保证每个人的文档都是最新的呢？如果通过QQ，邮件等方式，是不是每次更新都要重新通知所有人：“嘿，各位兄弟，文档作了一次修改，我给大家都重新发一份新的”。每个人电脑里面都有好几个版本的文档，时间长了，自己都忘记哪个文档是最新的；产品狗也记不清是否是所有相关的人都发了最新的文档。
研发人员可能会说通过SVN来作版本管理啊，给每个人分配一个帐号。“天啊，SVN是啥？”-销售人员、运营推广人员估计一脸懵逼。
更好的办法是通过团队实时协作的云端工具。从而实现分享和实时讨论，告别反复修改版本再发送邮件的麻烦。如果你会FQ，那你可以使用Google Docs、Office Online。否则你可以使用石墨文档、一起写。
1】

## Slide 9
03
文档质量

## Slide 10
项目背景；
详细的功能描述；
不包含的功能说明；
使用场景；
流程图；
人员角色；
原型图；
功能需求设计文档
应该包含那些内容

## Slide 11
1、项目背景
项目产生的实际背景、具体的运用场景、大致要解决什么样的问题、针对的阅读对象、版本修改记录、文档作者以及修改人信息。
2、详细的功能点描述
写明产品所包含的所有功能点，对功能、界面、接口的描述一定要充分详细，每处可以交互的地方都要给出具体的说明。再次强调，一定要详细描述每一个页面所拥有的功能。
3、产品不包含的功能点说明
除了写明产品所包含的所有功能点外，还应该写明软件所不包含的功能，这一点也很重要。
4、使用场景（画面感）
将复杂的业务逻辑融入到具体的使用场景中，更容易让项目经理、研发人员、销售人员、运营推广人员不同背景的人产生共识。
5、流程图
流程图是一种用图形表示逻辑和算法的工具，特别对研发人员撸代码很有帮助。
1】

## Slide 12
6、人员角色“实例化”
“画面感” ，将人员和角色能够实例化。比如我们的产品要实现如下功能，有两种表达方式：
7、结合产品原型设计图
产品原型设计图可以粗枝大叶地产品大致的框架。便于项目经理、研发人员、销售人员、运营推广人员等人在产品未开发之前对产品有一个相对直观的认识。没有一个原型图，想到这帮人拉到同一个频道沟通一定是不可能的事。

## Slide 13
保证质量：
要保证文档能够实时更新同步，而不是疲于应付。那就是让大家都通过该文档来进行沟通，谁有问题直接去看文档，需求一旦变更首先就更新到文档。
有效的去组建团队实时的云端工具交流平台，便于开发的跟进，问题的及时发现，和需求的合理提出。

## Slide 14
1】参考资料：《“杀”一个程序员不需要用枪，改三次需求就可以了！》——Java后端技术

## Slide 15
THANKS